ДОГОВОР

ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ № с1

| г. Минск | " 11" июня 2026 г. |
| --- | --- |

ООО «НетНекст», Республика Беларусь, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Гринь Ольги Александровны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и Частное торговое унитарное предприятие «БасТур», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Лозановой Валентины Петровны, действующей на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по выполнению комплекса работ: проектированию архитектуры, программированию (фронтенд и бэкенд), верстке, первичной поисковой оптимизации (SEO), развертыванию (деплою) и гарантийному обслуживанию веб-сайта (далее — «Работы»).

1.2. Исходные дизайн-макеты предоставляются Заказчиком. Исполнитель вносит необходимые корректировки в указанные макеты (правки по утвержденному перечню, доработка элементов, адаптация под требования ТЗ). Объем и перечень правок согласовываются Сторонами отдельно. Создание дизайн-макетов «с нуля» не входит в предмет настоящего Договора.

1.3. Детальные требования к функционалу, техническому стеку, структуре и критериям приемки определяются Сторонами в Техническом задании (Приложение №1) и Спецификации (Приложение №2, при необходимости), являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.4. Результатом Работ является полностью функционирующий веб-сайт, соответствующий Техническому заданию, размещенный на сервере Заказчика и принятый по Акту сдачи-приемки.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

Исполнитель обязуется выполнить Работы в строгом соответствии с Приложением №1. В стандартный комплекс работ входит:

2.1. Подготовка архитектуры и SEO-фундамента:

-Разработка технической архитектуры проекта на основе предоставленных макетов.

-Проектирование ЧПУ-структуры URL (человеко-понятные адреса).

-Настройка SSL/HTTPS, формирование robots.txt и динамического sitemap.xml.

-Прописывание логики canonical URL, настройка страницы 404 и 301-редиректов.

2.2. Программирование и верстка:

Фронтенд: Адаптивная кроссбраузерная верстка по методологии БЭМ (Mobile First) с использованием утвержденного стека (Next.js 15, TypeScript Strict, Tailwind CSS v4, shadcn/ui). Реализация анимаций интерфейса (GSAP/Lottie — при необходимости, или CSS-анимации).

Бэкенд: Разработка серверной логики и базы данных (PostgreSQL). Создание кастомной интуитивной административной панели под SEO-структуру. Интеграция аутентификации и авторизации (NextJS Auth), настройка транзакционных писем (Resend) (при необходимости).

Формы: Реализация форм обратной связи с масками ввода (React Hook Form), строгой валидацией (Zod).

Управление состоянием: Внедрение стейт-менеджера (Zustand) и асинхронных запросов (TanStack Query).

2.3. Базовая поисковая оптимизация (SEO) и контент:

Установка микроразметки (Schema.org: Organization, BreadcrumbList, Product/Service, FAQ и др. согласно ТЗ).

Техническая реализация полей для SEO-метатегов (Title, Description, H1, Alt-тексты).

Настройка индексации пагинации и фильтров.

2.4. Интеграции и деплой:

Подключение заявок к CRM Заказчика или чатам (JivoChat/Telegram) при предоставлении доступов и API.

Полный деплой проекта на хостинг/сервер Заказчика (собственный сервер).

2.5. Запуск и передача:

Тестовый прогон на staging-домене перед релизом.

Настройка Яндекс.Вебмастера и Google Search Console и передача прав.

Размещение в футере сайта активной ссылки «Разработка сайта — НетНекст» (геометки) (по устному согласованию).

2.6. Гарантийное обслуживание:

В течение 3 (трех) месяцев с даты подписания Акта Исполнитель бесплатно устраняет ошибки в работе программного кода, допущенные по своей вине (баг-фиксинг).

В гарантию не входит: верстка новых страниц, доработка дизайна, наполнение контентом, исправление ошибок, возникших из-за действий Заказчика или сторонних сервисов.

По согласованию сторон возможны доработки в функционале работы сайта.

2.7. Порядок устранения ошибок в период гарантийного обслуживания:

2.7.1. В течение гарантийного срока, указанного в п. 2.6, Исполнитель обязуется устранять ошибки в работе программного кода, допущенные по вине Исполнителя, в следующие сроки:

- Критические ошибки (полная или частичная неработоспособность сайта, недоступность административной панели, ошибки, приводящие к потере данных, невозможность оформления заказа/отправки формы) — в течение 24 (двадцати четырех) часов с момента получения письменного уведомления от Заказчика.

- Некритические ошибки (нетextовое отображение элементов, некорректная работа неключевого функционала, ошибки валидации, проблемы с версткой на отдельных разрешениях) — в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения письменного уведомления от Заказчика.

- Прочие замечания и ошибки, не влияющие на работоспособность сайта — в течение 7 (семи) рабочих дней с момента получения письменного уведомления от Заказчика.

2.7.2. Срок устранения ошибок исчисляется с момента получения Исполнителем уведомления по электронной почте (адреса сторон указаны в реквизитах) с подробным описанием ошибки и способом ее воспроизведения.

2.7.3. В случае если для устранения ошибки требуется больше времени (например, из-за сложности проблемы или необходимости ожидания ответа от третьих лиц), Исполнитель уведомляет об этом Заказчика в течение первых 12 часов с момента получения заявки и согласовывает новый разумный срок устранения.

2.7.4. Обязанность Исполнителя по устранению ошибок ограничена ошибками, воспроизводимыми на сервере/хостинге, предоставленном Заказчиком, и в окружении, согласованном в Техническом задании.

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

3.1. Предоставить Исполнителю исходные high-fidelity макеты в Figma (Mobile First, адаптив), UI-kit, описание анимаций и Moodboard в формате, допускающем редактирование (ссылка с правами на копирование/редактирование).

3.2. Своевременно предоставлять замечания и утверждать скорректированные дизайн-макеты в сроки, не препятствующие общему графику разработки (не позднее 3 рабочих дней с момента получения каждой версии макетов от Исполнителя).

3.3. Предоставить доступы к домену, хостингу (SSH), API сторонних сервисов (CRM, чаты) в течение 1 рабочего дня с момента подписания Договора.

3.4. Обеспечить финальное текстовое и графическое наполнение (контент), если иное не указано в ТЗ.

3.5. Принять работы в порядке, предусмотренном разделом 5.

3.6. Признать, что геометка «Разработка сайта — НетНекст» размещается по умолчанию. Удаление или скрытие геометки допускается по устной просьбе к Исполнителю.

4. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК РАССЧЁТА

4.1. Общая стоимость Услуг составляет 4000 (четыре тысячи) белорусских рублей, без НДС (согласно статье 326 Налогового кодекса Республики Беларусь), в том числе:
• разработка (программирование, верстка, SEO, деплой, гарантия) — 3000 руб.;
• корректировка дизайн-макетов (внесение правок по замечаниям Заказчика) — 1000 руб.

4.2. Оплата Услуг производится в следующем порядке (этапами):

| Этап | Наименование этапа | Размер оплаты | Срок оплаты |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Авансовый платеж | 1000 (одна тысяча) бел. руб. (25% от общей стоимости) | до начала работ, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания Договора |
| 2 | Платеж после завершения корректировки дизайн-макетов | 1000 (одна тысяча) бел. руб. (25% от общей стоимости) | в течение 3 (трех) рабочих дней после подписания Сторонами Акта сдачи-приемки скорректированных дизайн-макетов |
| 3 | Платеж после завершения верстки | 1000 (одна тысяча) бел. руб. (25% от общей стоимости) | в течение 3 (трех) рабочих дней после подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненной верстки |
| 4 | Окончательный платеж (после сдачи проекта) | 1000 (одна тысяча) бел. руб. (25% от общей стоимости) | в течение 5 (пяти) рабочих дней после подписания итогового Акта сдачи-приемки веб-сайта |

4.3. Все расчеты по Договору производятся в безналичном порядке.

5. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ И СДАЧИ ПРИЁМКИ

5.1. Начало работы по корректировке дизайн-макетов наступает на следующий рабочий день после получения Исполнителем первого авансового платежа в размере 1000 (одна тысяча) белорусских рублей (п. 4.2, Этап 1) и исходных дизайн-макетов от Заказчика (п. 3.1).

5.2. Срок корректировки дизайн-макетов составляет не более 10 (десяти) рабочих дней с даты начала работ по п. 5.1. По итогам корректировки Заказчик утверждает финальные макеты или направляет замечания. В случае направления замечаний срок доработки макетов — не более 3 рабочих дней.

5.3. Срок разработки и передачи сайта составляет не более 21 (двадцати одного) рабочего дня с даты утверждения Заказчиком финальных дизайн-макетов.

5.4. По завершении каждого из этапов (корректировка дизайн-макетов, вёрстка) Исполнитель направляет Заказчику уведомление с результатом и соответствующий Акт сдачи-приёмки (п. 5.6, 5.7). По завершении разработки всего сайта Исполнитель размещает сайт на staging-домене для тестирования и направляет Заказчику уведомление с ссылкой и итоговым Актом.

5.5. Сроки приёмки результатов:

- По Акту сдачи-приёмки дизайн-макетов (промежуточный этап) — Заказчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней проверить результат и подписать Акт либо направить мотивированный отказ с перечнем недочетов.

- По Акту сдачи-приёмки вёрстки (промежуточный этап) — Заказчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней проверить результат и подписать Акт либо направить мотивированный отказ с перечнем недочетов.

- По итоговому Акту сдачи-приёмки веб-сайта — Заказчик обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней проверить сайт на соответствие Техническому заданию и подписать итоговый Акт либо направить мотивированный отказ с перечнем недочетов.

5.6. Если в соответствующий срок, указанный в п. 5.5, Акт не подписан и мотивированный отказ не направлен, работы по соответствующему этапу считаются принятыми Заказчиком без замечаний.

5.7. Приемка-передача скорректированных дизайн-макетов (для второго платежа, п. 4.2, Этап 2) осуществляется по Акту сдачи-приёмки дизайн-макетов.

5.8. Приемка-передача выполненной вёрстки (для третьего платежа, п. 4.2, Этап 3) осуществляется по Акту сдачи-приёмки вёрстки.

6. ПРАВА НА РЕЗУЛЬТАТ

6.1. Исключительные права на программный код (за исключением геометки) переходят Заказчику после полной оплаты и подписания Акта. Права на дизайн-макеты остаются у Заказчика.

6.2. Условия использования геометки регулируются п. 3.5.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За нарушение срока оказания Услуг Исполнитель уплачивает пеню в размере 0,1% от стоимости услуг за каждый день просрочки.

7.2. За нарушение сроков оплаты Услуг Заказчик уплачивает Исполнителю пеню в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки.

7.3. Исполнитель не несёт ответственность за сбои, вызванные действиями третьих лиц, хостинга, платёжных систем или некорректными данными Заказчика.

7.4. В остальном Стороны несут ответственность согласно законодательству.

8. ФОРС-МАЖОР

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (пожар, наводнение, землетрясение, военные действия, эпидемии и т.п.).

8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, обязана немедленно известить другую Сторону о наступлении и прекращении указанных обстоятельств.

8.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют более 30 (тридцати) календарных дней, любая из Сторон вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ

И ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

9.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

9.2. Все изменения и дополнения к договору действительны, если совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

10.1. Все споры разрешаются путем переговоров.

10.2. При недостижении согласия спор передается на рассмотрение в Экономический суд г. Минска. Обязателен претензионный порядок. Срок рассмотрения претензии — 7 (семь)

рабочих дней.

11. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

11.1. Исполнитель обязуется не раскрывать какой-либо третьей стороне и не использовать информацию или материалы, касающиеся деятельности Заказчика и полученные Исполнителем, в связи с условиями Договора (конфиденциальная информация), для целей иных, нежели для исполнения Договора, при условии того, что Стороны не решат иное.

11.2. Стороны определили, что к конфиденциальной информации не будет относиться информация, которая отнесена законодательством Республики Беларусь к категории открытой, а также информация, раскрытие которой будет прямо разрешено Заказчиком в письменных уведомлениях Исполнителю.

11.3. Обязательства о конфиденциальности будут сохраняться и после прекращения срока действия настоящего Договора в течении 2-х лет.

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1. Все приложения являются неотъемлемой частью Договора.

12.2. Стороны признают юридическую силу документов, переданных по факсу или электронной почте, с последующим обменом оригиналами.

12.3. Информация по Договору является коммерческой тайной и не подлежит разглашению.

12.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

13. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| Заказчик: Наименование: ЧТУП «БасТур». Адрес. 220125, г. Минск, пр. Независимости 181, вход с фасада, офис.40. УНП 691535491. Р/с: BY68AKBB30121678700176000000. в Минском областном управлении № 500 ОАО «АСБ Беларусбанк». Код банка AKBBBY2Х. Телефон +375(29) 322-28-41 Директор ЧТУП «БасТур». Лозанова Валентина Петровна. ____________________________. Приложение 1 | Исполнитель: Наименование: ООО «НетНекст», РБ. Адрес. 220007, г Минск, ул Фабрициуса, д. 9,пом.1, каб 31. УНП 193962237. Р/с BY47ALFA30122J34940010270000. в ЗАО “Альфа-Банк”. Код банка ALFABY2X. Телефон +375(29) 620-82-73 Директор ООО «НетНекст». Гринь Ольга Александровна ____________________________. |
| --- | --- |
|  | к Договору возмездного оказания услуг |
|  | № 1c "11" июня 2026 г. |

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ФУНДАМЕНТ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ВЕБ-САЙТА

- Технологический фундамент (Стек)
Исполнитель вправе использовать весь нижеперечисленный стек технологий для разработки веб-сайта, а также Исполнитель оставляет за собой право в одностороннем порядке заменять отдельные компоненты стека на эквивалентные или более современные решения при условии, что такие изменения не ухудшают функциональные характеристики, производительность и безопасность конечного продукта:

- Фреймворк: Next.js 15 (App Router)

- Язык: TypeScript (Strict Mode)

- Стили: Tailwind CSS v4

- UI-библиотека: shadcn/ui (Radix Primitives)

- Серверные запросы: TanStack Query

- Формы: React Hook Form + Zod (валидация)

- Хранилище: Zustand

- База данных: DrizzleORM + PostgreSQL

- Авторизация: Better Auth + NextJS Auth

- Транзакционные письма: Resend

- Мониторинг: Sentry

- Линтер/Форматтер: Biomes

2 Дизайн (предоставляется Заказчиком, корректируется Исполнителем)

- Исходные high-fidelity прототипы в Figma.

- Корректировка макетов Исполнителем по замечаниям Заказчика (до 20 часов работы дизайнера).

- Mobile First стратегия.

- Moodboard и дизайн-концепция бренда.

- UI-kit.

3. Верстка и разработка (Технический минимум)

- Адаптивная, кроссбраузерная верстка (методология БЭМ). Поддержка Chrome, Safari, Firefox, Edge.

- Производительная анимация (нативный CSS/GSAP/Lottie).

- Кастомная админ-панель: интуитивная, заточенная под SEO-структуру.

- Формы: маски ввода, валидация на стороне клиента и сервера, защита от спама (reCAPTCHA v3).

- Мультиязычность / Мультирегиональность: (опционально, по необходимости Заказчика).

4. SEO-фундамент (Закладывается на уровне архитектуры)

- ЧПУ-структура URL.

- Микроразметка Schema.org (Organization, BreadcrumbList, Product, Article, FAQ, LocalBusiness — в зависимости от типа страниц).

- Robots.txt и Sitemap.xml (настраиваются динамически).

- Canonical URL на всех страницах.

- Настройка корректной индексации пагинации и фильтров.

5. Технические метрики и запуск

- Скорость загрузки: Google PageSpeed Insights — зеленая зона (как для Mobile, так и Desktop).

- Core Web Vitals: LCP, FID (INP), CLS — в пределах нормы Google.

- Оптимизация ресурсов: сжатие изображений (WebP), ленивая загрузка (lazy load), минификация CSS/JS.

- Финальный прогон на staging-домене.

- Карта 301-редиректов (со старого сайта при наличии).

6. Аналитика и Вебмастера (Настройка)

- Подтверждение прав в Яндекс.Вебмастер и метрики.

- Подтверждение прав в Google Search Console и Google Analytics.

7. Отчетность и обучение

- Документация: Краткая инструкция по управлению сайтом через админ-панель.

- Геометка: «Разработка сайта — НетНекст» (кликабельная) размещается в футере по умолчанию.

Исполнитель                                                                 Заказчик

|  | к Договору возмездного оказания услуг |
| --- | --- |
|  | № 1c "11" июня 2026 г. |

ПЕРЕЧЕНЬ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

| № | Наименование | Описание | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка сайта-каталога | создание современного сайта с каталогом товаров и необходимыми разделами. | 1500 бел. руб. |
| 2 | Создание админ-панели для управления товарами, заказами | разработка интерфейса для самостоятельного управления товарами, заказами. | 1000 бел. руб. |
| 3 | Адаптивная верстка | корректное отображение сайта на телефонах, планшетах и компьютерах. | 500 бел. руб |
| 4 | Настройка хостинга и домена (при необходимости) | размещение сайта и техническая подготовка окружения. | 0 бел. руб, (бесплатно) |
| 5 | Передача прав и инструкций | передача исключительных прав и обучение работе с системой. | 0 бел. руб, (бесплатно) |
| 6 | Техническая поддержка 3 месяца | устранение ошибок, консультации и сопровождение. | 0 бел. руб, (бесплатно) |
| 7 | Базовая настройка SEO – функционала | Настройка и подготовка окружения к продвинутому seo-продвижению | 0 бел. руб, (бесплатно) |
| 8 | Корректировка дизайн-макетов (правки по замечаниям Заказчика) | Внесение изменений в предоставленные Заказчиком макеты: адаптация под ТЗ, доработка элементов, исправление замечаний. Создание дизайна «с нуля» не входит. | 1000 бел. руб. |
| Итого: 4000 белорусских рублей |  |  |  |

Общая стоимость оказываемых Услуг: 4000 (четыре тысячи) рублей 00 копеек

Исполнитель                                                                 Заказчик